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	ỦY BAN NHÂN DÂN

 XÃ TÂN TIẾN

Số:  126 /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      
Tân Tiến, ngày 22 tháng 9 năm 2026


TỜ TRÌNH

Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2026
(Sau thẩm tra)


Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Tân Tiến
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025; Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15; Luật Đầu tư công năm 2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025) và quy định pháp luật có liên quan;
Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã khóa XII tại Kỳ họp thứ 4 về Kế hoạch đầu tư công năm 2026;
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã khóa XIII tại Kỳ họp thứ 3 về điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến về giao Danh mục, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (nguồn vốn ngân sách tập trung);

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến về giao Danh mục, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (nguồn vốn xổ số kiến thiết tỉnh hỗ trợ có mục tiêu);
Căn cứ Thông báo số Kết luận số 601-TB/ĐU ngày 17/9/2026 của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Tân Tiến về cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2026;
Ủy ban nhân dân xã thông qua Hội đồng nhân dân xã điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2026 như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT

Tại kỳ họp thứ 4 – Hội đồng nhân dân xã khóa XII và kỳ họp thứ 3 – Hội đồng nhân dân xã khóa XIII đã thông qua và ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2026 và Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2026. Trên cơ sở đó, xã đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến về giao Danh mục, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (nguồn vốn ngân sách tập trung); Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến về giao Danh mục, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (nguồn vốn xổ số kiến thiết tỉnh hỗ trợ có mục tiêu) để làm cơ sở cho chủ đầu tư triển khai thực hiện công trình. Trong quá trình thực hiện, do phát sinh giảm giá trong quá trình lựa chọn nhà thầu và một số chi phí không thực hiện dẫn đến kế hoạch vốn bố trí cho công trình không giải ngân đúng theo kế hoạch. Để thực hiện giải ngân kế hoạch vốn được giao và đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn, việc điều chỉnh kế hoạch đã bố trí và bổ sung danh mục công trình đầu tư công là cần thiết. Vì vậy Ủy ban nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2026 là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM

1. Mục đích: Đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo Kế hoạch đề ra.
2. Quan điểm: Thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2024 và các văn bản pháp luật của cấp thẩm quyền về đầu tư công, làm cơ sở để điều hành, tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư công 2026 của xã.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công, quy định pháp luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn. Phòng Kinh tế phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân xã, dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã; đã thông qua Thường trực Ủy ban nhân dân xã, xin ý kiến Chi bộ cơ sở Ủy ban nhân dân xã, xin ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân xã và thông qua Thường trực Đảng ủy xã theo quy chế làm việc và theo quy định của pháp luật. Về cơ bản các đơn vị đã thống nhất với nội dung dự thảo Tờ trình (Ủy ban nhân dân xã) và Nghị quyết (Hội đồng nhân dân xã) về điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2026. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG

1. Bố cục: 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2026.

2. Nội dung cơ bản: 
Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh là 40 tỷ 615 triệu đồng (23 công trình), cụ thể:
- Nguồn vốn ngân sách tập trung: 16 tỷ 417 triệu đồng (chi tiết Phụ lục I):

Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 1 tỷ 176 triệu đồng (01 công trình lĩnh vực giao thông chuyển tiếp 2025 sang 2026, 10 công trình lĩnh vực giao thông năm 2026), điều chỉnh chỉnh tăng kế hoạch vốn 1 tỷ 176 triệu đồng (01 công trình lĩnh vực giao thông).

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết: 8 tỷ 583 triệu đồng (chi tiết Phụ lục II): 
Điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn 709 triệu đồng (04 công trình lĩnh vực giao thông, trong đó: bổ sung vốn 01 công trình tuyến Ông Mao đến Ngã 3 Ông Heo (đoạn từ lộ 3m hiện hữu đến cầu ngọn ông Mao); tăng 01 dự án mới tuyến từ Tô Thanh Điền, cầu ngọn Gạch Vọp, ấp Hiệp Dư).

- Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia: 5 tỷ 700 triệu đồng (Chi tiết Phụ lục III): 
Lĩnh vực giao thông 03 công trình: 5 tỷ 700 triệu đồng.
- Nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại ngân sách tỉnh năm 2025: 9 tỷ 915 triệu đồng (Chi tiết Phụ lục IV): không điều chỉnh
+ Lĩnh vực giáo dục 02 công trình: 3 tỷ 415 triệu đồng.

+ Lĩnh vực giao thông 02 công trình: 6 tỷ 150 triệu đồng.

3. Các giải pháp triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2026
Tập trung rà soát các danh mục, xác định cụ thể tiến độ, khối lượng thực hiện, nguồn vốn và những khó khăn, vướng mắc của từng công trình để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Chủ động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công đối với các công trình đủ điều kiện. 

Phân công cán bộ phụ trách, thường xuyên kiểm tra hiện trường, theo dõi tiến độ thi công và giải ngân từng công trình; kịp thời yêu cầu nhà thầu có biện pháp khắc phục đối với các công trình chậm tiến độ. 

Thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay đối với khối lượng hoàn thành theo quy định, bảo đảm tiến độ giải ngân gắn với tiến độ thi công. Đối với những công trình phát sinh khó khăn, vướng mắc, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tháo gỡ; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Tăng cường sự phối hợp của Ban Nhân dân các ấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác vận động, giải phóng mặt bằng và giám sát cộng đồng. 

Thực hiện hoàn thành các công trình theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, không để phát sinh tình trạng chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.
Trên đây là Tờ trình thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2026, Ủy ban nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xã xem xét (kèm theo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2026)./.
	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Thường trực Đảng uỷ;
- Thường trực HĐND;
- CT, các PCT UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lãnh đạo Văn phòng (nắm);
- Lưu: VT.
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